RIFT 双车协同对抗：技术路线与代码实现

高价值起始当前帧生成 + Pluto 双车多模态候选 + BeTop 拓扑监督 + Joint-RIFT 闭环评分

核心定义：协同交互不要求两辆 CBV 同时作用于 Ego。C1 在第 1 秒与 Ego 交互、C2 在第 4 秒与 Ego 交互，仍是有效的联合交互正样本。主标签只要求 C1-Ego 与 C2-Ego 在同一预测时域内分别出现 BeTop behavioral topology interaction。

1. 项目目标

本项目在 RIFT 上增加两个模块：先生成真实且具有 route-level 交互潜力的双车起始当前状态，再用强化学习学习两辆 CBV 的联合模态评分。Pluto 的轨迹生成能力保持冻结，RL 只负责选择更具有双车联合交互关系的模态组合。

这里的 s0 指场景正式开始运行、第一次调用轨迹规划器时的 current state。标准时序是：历史 → s0 → Pluto 生成未来候选 → 只执行当前一步 → s1 → 下一次重新规划。

history s[-H] ... s[-1]  ->  s0 (generated current state)
                                  |
                                  v
                         Pluto future candidates
                                  |
                          execute one step
                                  v
                                 s1
                                  |
                            re-plan again

| 模块 | 输入 | 输出 | 训练监督 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高价值起始状态生成 | 地图、Ego s0、Ego route、原场景全部周车 s0 | C1/C2 的 s0 | 真实数据 + RIFT route-level conflict pseudo label |
| 双车联合模态评分 | C1/C2 的 Pluto 多模态候选 + 当前场景 | 联合模态 (i,j) 的 score | BeTop behavioral topology label；off-road / non-Ego collision 只做 hard mask |

2. 系统架构

系统分成离线训练和 CARLA 闭环运行两部分。两个 teacher 都只在训练阶段提供监督，推理时不再用规则筛选。

离线：高价值起始状态生成器

real driving data + vector map + ego route
        |
        +--> RIFT-style route conflict teacher  -> interaction-positive pairs
        |
        v
Scenario Dreamer-style two-agent inpainting
        |
        v
initializer: (map, ego, route, original traffic) -> C1 s0, C2 s0

闭环：Joint-RIFT

C1-centric Pluto -> {tau1_i, q1_i, logit1_i}
C2-centric Pluto -> {tau2_j, q2_j, logit2_j}
        |
        v
Cartesian joint group {(tau1_i, tau2_j)}
        |
        +--> future provider -> Ego/BV nominal future
        +--> BeTop teacher   -> topology label y_ij
        +--> validity mask   -> offroad / non-Ego collision
        |
        v
Joint-RIFT -> joint score S_ij -> choose (i*,j*)
        |
        v
PID C1 + PID C2 -> CARLA one step -> next observation -> repeat

3. 现有 RIFT / Pluto / BeTop 与本项目的接口

3.1 RIFT 已经是闭环运行

`rift/carla_runner.py` 每个 simulator step 都重新调用 Ego policy 和 CBV policy 的 `get_action()`，随后 `env.step()` 返回新 observation。`CarlaEnv.step_after_tick()` 再更新 route、nearby agents、history 和 next observation。Joint-RIFT 直接沿用这个闭环。

while not done:
    ego_action = ego_policy.get_action(ego_obs, info)
    cbv_actions = cbv_policy.get_action(CBVs_obs, info)
    data = env.step(ego_action, cbv_actions)
    ego_obs  = data["ego_transition_obs"]
    CBVs_obs = data["CBVs_transition_obs"]

3.2 Pluto 的“多车多模态”要按代码理解

Pluto 是 multi-agent context-aware，但 planning decoder 是 center-agent multimodal。RIFT 对 C1、C2 分别构造 CBV-centric feature，再 batch 到一次 Pluto forward 中。每辆 center CBV 各自输出 R×M 个规划候选；其他 agents 由 `AgentPredictor` 给出单条 nominal future。

| 对象 | Pluto 输出 | 本项目用途 |
| --- | --- | --- |
| C1 / C2（各自作为 center） | candidate trajectories [R,M,T,*] + pi [R,M] | 分别形成 C1/C2 候选集合 |
| Ego / 普通周车（作为 neighbor） | output_prediction [A-1,T,*] | 作为 nominal future 的一个来源 |
| 两个 CBV 的联合模式 | 现有 Pluto 不直接输出 | 本项目在 Pluto 输出后显式构造 (i,j) Cartesian pairs |

3.3 RIFT 当前 RL 是“单 CBV group”

现有 `rift_pluto.py` 对每辆 CBV 独立 trim candidate、独立计算 `get_grpo_advantage()`、独立选 `argmax`。`rift_trainer.py` 的 group 形状是 [R,M]，并只微调 `planning_decoder.pi_head`。本项目把 group 改成 [K,K] 的双车联合组合。

RIFT:       {tau_i}                    -> advantage [G]
Joint-RIFT: {(tau1_i, tau2_j)}_{i,j}   -> advantage [K,K] -> flatten [K*K]

3.4 RIFT route-level conflict 用于初始状态监督

RIFT 的 `find_interaction_waypoint()` 沿 Ego 剩余 route 找目标 waypoint，并用 route planner 计算候选车到目标点的可驾驶路径和沿路距离。核心是比较 Ego 与候选车到潜在交互区域的 route-level 时空关系。这个逻辑在本项目中作为离线 pseudo-label teacher，用来构造“真实且交互”的训练 pair，不在 generator 推理后做 rejection。

3.5 BeTop 用于联合轨迹组合监督

BeTop 的 `generate_behavior_braids()` 可以直接从 future trajectories 生成 behavioral topology 标签。项目不需要把整套 BeTopNet 接进 RIFT；训练时调用 topology label 生成逻辑即可。

4. 模块 A：高价值起始当前状态生成

4.1 输入与输出

Input X0:
  vector map M
  ego current state sE0
  ego route RE
  original surrounding current states S0

Output:
  C1 current state sC1_0
  C2 current state sC2_0

sC = (x, y, heading, vx, vy)

第一版只生成两辆 CBV 的当前运动状态，不生成完整 route、不生成未来轨迹、不生成车型。CARLA 中可复用已有 background actor 的 blueprint。

4.2 训练数据怎么构造

以真实驾驶数据中的场景起点 current frame 作为样本。先用 RIFT-style route conflict teacher 给周车打 interaction label；从同一场景选出两辆 interaction-positive 的真实车辆作为 C1/C2 target，其余车辆和地图作为 condition。这样 realism 来自真实 target，interaction 来自训练数据的选择条件。

offline sample construction
1) 读取真实场景 current frame + history + map + ego route
2) 对每辆周车计算 RIFT-style route interaction label
3) 选择两个 positive vehicles: C1_gt, C2_gt
4) 从 condition 中 mask 掉 C1_gt / C2_gt
5) 输入 = map + ego + ego route + remaining agents
6) target = C1_gt state + C2_gt state
7) 训练 two-agent inpainting model

推理时 initializer 直接输出 C1/C2。不要再执行“生成很多状态 -> RIFT conflict check -> 只保留通过的状态”，否则交互不是模型学到的。

4.3 Scenario Dreamer 复用方式

复用 Scenario Dreamer 的 vectorized agent/lane latent 和 inpainting 机制：已有 lane/agent 作为 condition 固定，只对两个 agent slots 进行生成。其 reverse diffusion 在每一步都会把 conditioned lane/agent latent 写回，因此适合“保持原场景，只补两个 CBV”的任务。

真实数据推荐优先使用 nuPlan 路线，因为 Scenario Dreamer 有 nuPlan 支持，而 RIFT/Pluto 也基于 nuPlan 预训练权重。第一版需要做 CARLA vector-map adapter；若直接迁移不稳，只微调 map/context adapter 或做少量 domain adaptation，不把 CARLA 伪数据当作 realism 的主要来源。

4.4 RIFT conflict teacher 的离线实现

CARLA 版本依赖 Waypoint / GlobalRoutePlanner，不能直接拿去跑 nuPlan/Waymo。离线 teacher 保持语义一致、接口重写即可。

| RIFT 原逻辑 | 真实数据版本 |
| --- | --- |
| Ego rest route waypoints | Ego route lane sequence / polyline + cumulative arc length |
| vehicle preview waypoint | 车辆 current state map-match 到 lane，并沿 heading 取前向 lane state |
| trace_route(vehicle, target) | 在 lane graph 上求 vehicle lane 到 Ego-route target lane/point 的可驾驶最短路径 |
| abs(CBV_dist - ego_dist) < threshold | 比较两者到候选交互区域的沿路距离差，保持 RIFT 的阈值语义 |
| front / FOV check | 相对 heading + 前向距离约束 |
| interaction waypoint + route | 仅保存为 pseudo-label 元数据与后续分析，不用于 generator inference 筛选 |

4.5 Ego route 条件

高价值与 Ego route 强相关，route 必须进入生成器。MVP 不需要额外大模型，直接给 lane token 增加 route 标记即可。

lane_feature = concat(
    original_lane_feature,
    is_on_ego_route,
    normalized_route_s   # 可选，MVP 可先不用
)

4.6 CARLA reset 接入

接入点放在 `CarlaEnv.reset()` 的场景创建/warm-up 之后、第一次 observation 构造之前。推荐复用两个 background actor，而不是额外增加车辆数量。

reset()
  create scenario / background traffic
  warm-up CARLA
  update CarlaDataProvider

  if use_high_value_init:
      context = build_initializer_context(...)
      c1_state, c2_state = initializer.sample(context)
      c1_actor, c2_actor = repurpose_two_background_actors()
      set_actor_state(c1_actor, c1_state)
      set_actor_state(c2_actor, c2_state)
      clear_and_bootstrap_history([c1_actor, c2_actor])
      register_fixed_cbv_pair(...)
      build_cbv_routes_from_generated_states(...)

  build first observation

允许的生成后处理仅限 simulator physical validity，例如 map projection、初始 bbox 不重叠和 transform 可设置；不再调用 interaction rule 去选状态。

4.7 第一次 Pluto 调用的 history

Pluto `AgentEncoder` 使用约 21 个 history steps。generated CBV 在 s0 被重定位后，旧 actor history 必须清空。MVP 用 lane-aligned constant-speed backward rollout 补历史；运行约 2 秒后，history 会逐步被真实 CARLA 闭环状态替换。

5. 生成 C1/C2 后的 route 与 reference line

Generator 只负责 current state。C1/C2 的 route 由地图与 Ego route 确定性构造，这是规划接口，不是推理后筛选。

1. 把 generated C1/C2 state map-match 到 CARLA driving waypoint。

2. 复用 RIFT route planner：从 CBV 当前 waypoint 到 Ego route 上潜在 interaction waypoint 做 route search，得到 route elements / road ids。

3. 调用现有 route extension 逻辑继续向后延长，避免 reference line 太短。

4. 每个 CARLA tick 只更新 remaining route，并重新构造 reference lines；不重新生成初始状态。

如果极少量 generated state 在 CARLA lane graph 上无法构造 route，记录为 initializer invalid sample 并重新采样一次，同时单独统计失败率。不要把这一过程当作 interaction 筛选。

6. 模块 B：Pluto 双车候选与 Joint-RIFT

6.1 每个 tick 的双车 Pluto forward

保持 RIFT 现有 CBV-centric 方式：为 C1、C2 分别构造 PlutoFeature；两个 sample 一起 batch forward。每个 sample 都把 Ego、另一个 CBV、普通周车和地图作为 context。

C1-centric Pluto -> T1 = {tau1_i, q1_i, logit1_i}, i=1..K
C2-centric Pluto -> T2 = {tau2_j, q2_j, logit2_j}, j=1..K

joint group = T1 x T2 = {(tau1_i, tau2_j)}

第一版建议 top-K=6 或 8，即 36/64 个 joint pairs。先只用有明确 (reference line, mode) 索引的 route-conditioned candidates；ref-free trajectory 等主流程稳定后再加入。

6.2 暴露 candidate feature q

`PlanningDecoder.forward()` 内部已有 q [B,R,M,D]，loc/yaw/vel/pi 都从 q 解码。最小改动是额外返回 q，并在 `PlanningModel` output 中增加 `candidate_features`。

# planning_decoder.py
traj = ...
pi = self.pi_head(q).squeeze(-1)
return traj, pi, q

# pluto_model.py
trajectory, probability, candidate_features = self.planning_decoder(...)
out["candidate_features"] = candidate_features

6.3 Joint scoring head

Pluto encoder、trajectory generation heads 和原 pi_head 第一版全部冻结。新增一个很小的 `joint_pi_head` 学两条 candidate embedding 的组合偏好。

# q1, q2: [K, D]
q1_pair = q1[:, None, :].expand(K, K, D)
q2_pair = q2[None, :, :].expand(K, K, D)
pair_feat = torch.cat([q1_pair, q2_pair], dim=-1)
residual = joint_pi_head(pair_feat).squeeze(-1)  # [K,K]

Q1和q2没什么关系

S = logit1[:,None] + logit2[None,:] + residual

`logit1 + logit2` 保留 Pluto 原有单车偏好，joint head 只学习组合关系。C1/C2 的角色在一个 episode 内固定，避免 pair order 漂移。

7. Joint candidate evaluator：future + BeTop

7.1 Future 怎么得到

C1/C2 直接使用各自 candidate，经 RIFT 现有 TrackPropagate / PID-consistent rollout 得到执行意义上的 future。普通 BVs 用 frozen Pluto `output_prediction`。Ego 侧保留一个统一 `ego_future_provider` 接口：优先读取被测 Ego planner 自身 planned trajectory；拿不到时再用 Ego-centered frozen Pluto + Ego route。

| 对象 | 主版本 future 来源 | 代码理由 |
| --- | --- | --- |
| C1 / C2 | Pluto candidate + RIFT TrackPropagate | 和后续 PID 执行保持一致 |
| Ego | Ego planner planned trajectory；不可得时 Ego-centered Pluto | 尽量贴近实际被测 Ego；同时保留 Pluto fallback |
| 普通 BVs | frozen Pluto output_prediction | 比 RIFT 当前“保持当前 control + bicycle”更适合 BeTop 行为拓扑 |

7.2 evaluator 开环，CARLA 外层闭环

每个 tick 内需要评价 K² 个 pairs，不为每个 pair 跑完整 CARLA counterfactual。单次 evaluator 使用短时 nominal future；最终只执行选中 pair 的第一步控制。进入下一 CARLA tick 后，Ego/C1/C2/周车状态更新，所有 candidate、future、BeTop 标签和 joint ranking 重新计算。

7.3 BeTop 标签

for pair (i, j):
    b1E[i] = generate_behavior_braids(tau1_i, ego_future)  # any time in horizon
    b2E[j] = generate_behavior_braids(tau2_j, ego_future)  # any time in horizon

    y_topo[i,j] = b1E[i] AND b2E[j]

example:
    C1-Ego interaction at 1.0 s
    C2-Ego interaction at 4.0 s
    => y_topo = 1

不要要求“同一时间窗口两辆 CBV 同时与 Ego 交互”。BeTop 的 multi_step 可以用来记录交互发生在哪个阶段，但主标签对整个预测 horizon 做 any/OR。

7.4 坐标与 valid mask

在 `betop_teacher.py` 入口统一把所有 future 转成 Ego-centered right-handed frame，再调用 BeTop；不要让 C1、C2、Ego、BV 各自做不同的坐标转换。

future = to_ego_right_handed(global_xy, ego_pose_t)
mask = valid & finite & within_horizon
label = generate_behavior_braids(src[..., :2], tgt[..., :2], src_mask, tgt_mask)

7.5 物理有效性只做 hard mask

• C1 或 C2 off-road -> invalid pair

• C1/C2 撞普通非 Ego actor -> invalid pair

• C1 与 C2 互撞 -> invalid pair

• 撞 Ego 不作为 invalid；是否撞 Ego只作为最终闭环评测结果

RIFT 已有 `get_collision_matrix()` 和 `get_off_road_matrix()`，改造成 pair-wise evaluator 即可。

8. Joint-RIFT 训练

8.1 Reward / label 与 group advantage

训练信号保持单一：`R_ij = y_topo[i,j]`。不加入 TTC、距离、加速度等额外 shaping。

R_ij = 1  if C1-Ego has BeTop interaction AND C2-Ego has BeTop interaction
       0  otherwise

A_ij = (R_ij - mean(R_valid)) / (std(R_valid) + eps)

只在 valid pairs 上计算 mean/std。若一个 tick 中全部 valid pairs 标签相同，则该 tick 不产生 RL loss，但仍可正常选择 pair 并执行闭环。

8.2 RIFT loss 直接复用

把 [K,K] flatten 成 [K*K] 后，复用 RIFT 的 log-softmax、importance ratio、PPO clip、dual-clip 和 equal-weight surrogate。旧策略不需要保存完整网络，只存 rollout 时的 old joint logits。

joint_log_prob = log_softmax(current_joint_logits.view(B, -1), dim=-1)
old_log_prob   = log_softmax(old_joint_logits.view(B, -1), dim=-1)
ratio = exp(joint_log_prob - old_log_prob)
# 后续与 RIFT dual-clip objective 相同；最后只对 valid positions 求 mean

8.3 Rollout buffer

新建 `JointCBVRolloutBuffer`，每个 simulator tick 作为一个 joint sample。不要继续嵌套原单 CBV buffer。

| 字段 | shape | 来源 |
| --- | --- | --- |
| cur_pluto_feature_C1 / C2 | 2 个 PlutoFeature | 当前 observation |
| old_joint_logits | [K,K] | rollout 时 joint head |
| joint_advantage | [K,K] | BeTop label group normalize |
| joint_valid_mask | [K,K] | off-road / non-Ego collision |
| topology_labels | [K,K]，日志可选 | BeTop teacher |
| selected_pair | (i,j)，日志可选 | 实际闭环执行 pair |

9. 闭环运行链路

高价值 initializer 只在 reset 时运行一次；之后场景按正常频率闭环迭代。

RESET
  original scenario + map + ego route
       -> initializer -> C1/C2 s0
       -> build C1/C2 route + history
       -> first observation

EVERY TICK
  1. build C1-centric / C2-centric PlutoFeature
  2. frozen Pluto -> C1 modes + C2 modes
  3. construct K x K joint pairs
  4. training only: future + BeTop + validity -> advantage
  5. joint head scores all pairs
  6. select (i*,j*)
  7. PID executes first step of tau1_i*, tau2_j*
  8. CARLA tick
  9. update route / nearby agents / history / observation
 10. repeat

10. 推荐代码目录与修改点

rift/
├── cbv/planning/pluto/model/
│   ├── modules/planning_decoder.py       # 小改：额外返回 q
│   └── pluto_model.py                    # 小改：输出 candidate_features
│
├── cbv/planning/joint_rift/              # 新增
│   ├── joint_rift_pluto.py               # 双车 policy 主入口
│   ├── joint_head.py                     # joint_pi_head
│   ├── joint_traj_evaluator.py           # pair rollout / future / validity
│   ├── betop_teacher.py                  # BeTop labels + 坐标统一
│   ├── joint_trainer.py                  # K² RIFT loss
│   └── joint_buffer.py                   # JointCBVRolloutBuffer
│
├── cbv/planning/initialization/           # 新增
│   ├── high_value_initializer.py         # Scenario Dreamer wrapper
│   ├── route_conflict_teacher.py         # 离线真实数据 pseudo labels
│   ├── carla_map_adapter.py              # CARLA -> vector map condition
│   └── history_bootstrap.py
│
└── gym_carla/envs/carla_env.py           # reset 中接 initializer

| 文件/模块 | 动作 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| planning_decoder.py | 小改 | 额外返回 candidate feature q |
| pluto_model.py | 小改 | 把 q 暴露为 candidate_features，保持其他接口不变 |
| joint_rift_pluto.py | 新增 | 双车候选、Cartesian pairs、joint score、PID 执行 |
| joint_head.py | 新增 | 小型 MLP，第一版唯一 trainable 网络 |
| joint_traj_evaluator.py | 新增/复用 | TrackPropagate、future provider、off-road/collision pair mask |
| betop_teacher.py | 新增 | 统一坐标、调用 BeTop braid、输出 b1E/b2E/y_topo |
| joint_trainer.py | 新增 | K² group-relative dual-clip loss |
| joint_buffer.py | 新增 | joint rollout data |
| high_value_initializer.py | 新增 | two-agent inpainting 推理 + CARLA reset wrapper |
| route_conflict_teacher.py | 新增 | 真实数据上的 RIFT-style route interaction pseudo labels |

11. 配置建议

policy_name: joint_rift_pluto
max_agent_num: 2
topk_joint: 6
freeze_pluto: true
trainable_layers:
  - joint_pi_head

use_high_value_init: true
initializer:
  source: scenario_dreamer_inpainting
  condition_ego_route: true

future:
  normal_bv: pluto_prediction
  ego: ego_policy_or_pluto_fallback
  horizon_frames: 40

topology:
  teacher: betop_braid
  label: both_anytime

validity:
  offroad: hard_mask
  collision_non_ego: hard_mask

12. 开发顺序

按下面顺序实现。每一步都能独立运行、独立验证，也能直接成为后续消融。

| 阶段 | 实现内容 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| Phase 0：RIFT baseline | 不改算法，跑通 pdm_lite + rift_pluto 训练/评估；固定 seed、top-k、episode 数和日志格式。 | 原 RIFT 训练/评估正常，保存 baseline checkpoint。 |
| Phase 1：双车 joint 枚举 | C1/C2 top-K -> K² pairs；先用 S_ij=pi1_i+pi2_j，不加 BeTop、不训练 joint head。 | 候选索引、q、trajectory、PID 对齐；闭环能跑。 |
| Phase 2：BeTop + validity evaluator | 生成 b1E/b2E/y_topo；加入 off-road / non-Ego collision mask。 | 人工构造的“C1 1s、C2 4s”被标为正；正负 pair 可视化正确。 |
| Phase 3：Joint-RIFT | 冻结 Pluto，只训练 joint_pi_head；仍用原 RIFT/CARLA 初始化。 | 联合评分学习稳定；dual-interaction 高于 independent RIFT。 |
| Phase 4：离线 initializer | 真实数据 + RIFT pseudo labels 训练 two-agent inpainting；不接 CARLA。 | 生成样本保持真实；不做 rejection 时 route-interaction rate 提升。 |
| Phase 5：CARLA initializer | reset 重定位两个 background actors；补 history；构造 route；先用 frozen Pluto 运行。 | initial validity、route construction、first Pluto forward 全部稳定。 |
| Phase 6：完整系统 | High-value initializer + Joint-RIFT。 | P_info、positive pair density、样本效率和闭环结果均优于对照。 |

13. 主实验

13.1 主比较组

| 方法 | 初始化 | 轨迹选择 | 要回答的问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| RIFT | 原 CARLA / RIFT CBV recognition | 每 CBV 独立 RIFT | 原始 baseline |
| Joint-NoRL | 原初始化 | 联合 pair，score=两车 Pluto score 相加 | 仅联合枚举是否带来收益 |
| Joint-RIFT | 原初始化 | BeTop supervised Joint-RIFT | 联合模态 ranking 本身是否有效 |
| HV-Init + Joint-NoRL | 高价值 initializer | 无 joint RL | initializer 单独贡献 |
| Full | 高价值 initializer | BeTop supervised Joint-RIFT | 完整方法 |

13.2 主指标

| 指标 | 计算方式 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Dual-Interaction Success | episode/horizon 内 C1-Ego、C2-Ego 均出现 BeTop interaction；不要求同期 | 核心联合交互结果 |
| Ego challenge | collision / route progress drop / min distance 中选 1~2 个 | 确认交互确实对 Ego 构成挑战 |
| Non-Ego collision rate | C1/C2 与非 Ego actor 碰撞比例 | 硬约束结果 |
| Off-road rate | C1/C2 驶离 drivable area 比例 | 硬约束结果 |
| Initial route-interaction rate | initializer 直接输出后 C1/C2 可构造 RIFT-style interaction route 的比例 | 验证模型学到交互，而非 inference rule |
| Positive pair density | valid K² pairs 中 y_topo=1 的比例 | 正样本密度 |
| Informative-group ratio P_info | 存在至少一个 positive 且至少一个 negative valid pair 的 tick 比例 | 验证 initializer 提升 group-relative 学习信号 |
| Sample efficiency | 达到相同 Dual-Interaction Success 所需 environment steps | 验证高价值初始化帮助 RL 训练 |

13.3 统计协议

• 至少 3 个训练 seed；各方法使用相同 scenario / ego-route split。

• 主表报告 mean ± std；Full 与关键 baseline 用同 route 配对统计或 paired bootstrap。

• initializer 的离线真实数据验证与 CARLA 闭环验证分开报告。

• 训练曲线至少画 Dual-Interaction Success、P_info、positive pair density 随 environment steps 的变化。

14. 消融实验

| 消融 | 对照 | 回答的问题 |
| --- | --- | --- |
| A1 初始状态交互监督 | realism-only inpainting vs RIFT-positive inpainting | RIFT route teacher 是否提高初始交互与 P_info |
| A2 Ego route 条件 | 去掉 route mask | 模型是否真正理解 route-level interaction，而不是只学靠近 Ego |
| A3 Joint head | independent RIFT vs score-sum vs Joint-RIFT | joint ranking 是否比独立选模态有效 |
| A4 BeTop 时间约束 | both-anytime（主） vs same-window | 证明不应要求两车同期交互；same-window 正样本会显著变少 |
| A5 Future predictor | RIFT bicycle extrapolation vs Pluto future | 更合理的 future 是否提高 topology label 稳定性 |
| A6 Initializer 对 RL | Joint-RIFT 原初始化 vs Full | initializer 是否提高 P_info / positive density / sample efficiency |
| A7 Label 稀疏性（可选） | binary AND vs interaction count 0/1/2 | 只有 binary 过稀疏时再做，不作为默认方法 |

建议论文最小消融使用 A1-A6。A7 只有在训练确实过稀疏时再做，不要一开始增加 reward 复杂度。

15. 单元测试与可视化检查

| 模块 | 必须通过的测试 | 常见问题 |
| --- | --- | --- |
| Route teacher | 直行交叉、跟车、相邻无交叉、转弯冲突的正负 label 符合预期 | 坐标、lane graph、沿路距离单位错误 |
| Initializer | 生成后只做 physical check；统计 direct route success，不做 interaction rejection | map domain gap、route condition 未接入 |
| History bootstrap | Pluto history shape/valid_mask 正确；第一次 forward 无 NaN、无轨迹瞬移 | 旧 history 未清空、时间戳错 |
| Candidate alignment | trim 后 q / trajectory / logit 使用同一索引 | R×M flatten 后索引错位 |
| BeTop teacher | 人工平移/交换轨迹标签合理；C1 1s + C2 4s case 为正 | 左右手坐标、采样频率、valid mask 错 |
| Joint validity | C1-C2 互撞、C1撞BV、off-road 都能 mask；撞 Ego 不 mask | actor set / bbox 构造错误 |
| Joint loss | 全0/全1 group 跳过；混合 group advantage 均值约为0 | valid mask flatten / numerical stability 错 |

16. 阶段验收标准

| 里程碑 | 必须看到的结果 |
| --- | --- |
| M1 Joint evaluator 正确 | Sequential 1s/4s case 能标为双交互；坐标、候选索引、valid mask 正确。 |
| M2 Joint-RIFT 有效 | 原初始化下，Joint-RIFT 的 Dual-Interaction Success 高于 independent RIFT；non-Ego collision/off-road 不恶化。 |
| M3 Initializer 有效 | 不做 route rejection 时，RIFT-positive initializer 的 direct route-interaction rate 高于 realism-only generator。 |
| M4 Initializer 改善 RL | Full 的 P_info / positive pair density 更高，达到相同闭环结果所需 environment steps 更少。 |
| M5 完整系统有效 | Full 在不同 route / Ego policy 上保持道路有效性，同时增强双车联合交互和对 Ego 的 challenge。 |

17. 核心伪代码

17.1 Reset

def reset_with_high_value_pair(env, config):
    env.reset_base_scenario_and_warmup(config)

    context = build_context(
        map=env.map_api,
        ego_state=current_state(env.ego),
        ego_route=env.rest_route_waypoints,
        surrounding_states=current_states(env.background_vehicles),
    )

    c1_state, c2_state = initializer.sample(context)
    c1, c2 = repurpose_two_background_actors(env)
    set_actor_state(c1, c1_state)
    set_actor_state(c2, c2_state)
    clear_and_bootstrap_history([c1, c2])
    register_fixed_cbv_pair(env, c1, c2)
    build_cbv_routes_from_generated_states(env)

    return env.build_first_observation()

17.2 每个闭环 tick

def joint_get_action(CBVs_obs, info):
    features = collate([obs_C1.raw_pluto_feature, obs_C2.raw_pluto_feature])
    out = frozen_pluto(features)

    C1 = trim_and_align(out[0])  # tau1, q1, logit1
    C2 = trim_and_align(out[1])  # tau2, q2, logit2

    joint_scores = build_joint_scores(C1, C2, joint_head)

    if training:
        ego_future, bv_futures = future_provider(current_scene)
        valid = joint_physical_validity(C1, C2, bv_futures)
        b1 = betop_interaction(C1.tau, ego_future)
        b2 = betop_interaction(C2.tau, ego_future)
        topo = b1[:, None] & b2[None, :]   # both-anytime over full horizon
        advantage = group_normalize(topo, valid)
        buffer.store(old_joint_scores, advantage, valid, features)

    i, j = argmax_masked(joint_scores)
    u1 = pid(C1.tau[i])
    u2 = pid(C2.tau[j])
    return {C1_id: u1, C2_id: u2}

18. 参考项目与关键代码

RIFT — https://github.com/CurryChen77/RIFT
`rift/cbv/planning/fine_tuner/rlft/rift_pluto/rift_pluto.py`：多 CBV batched Pluto forward、单 CBV group advantage；`rift_trainer.py`：pi_head 冻结/dual-clip；`traj_eval/traj_evaluator.py`：TrackPropagate、collision/off-road、周车 bicycle extrapolation；`recognition/base_cbv.py` 与 `route_planner/route_planner.py`：route-level interaction 与 CBV route。

Scenario Dreamer — https://github.com/princeton-computational-imaging/scenario-dreamer
`models/scenario_dreamer_ldm.py` / `nn_modules/ldm.py`：initial scene、lane-conditioned、inpainting；`utils/data_helpers.py`：agent/lane representation。

BeTop — https://github.com/OpenDriveLab/BeTop
`womd/betopnet/utils/topo_utils.py`：`generate_behavior_braids()`；`models/decoder/betop_decoder.py`：训练时从 future trajectory 构造 topology GT。